# Staj Defteri — Gün 12

Tarih: 29 Temmuz 2026

Stajyer: Alesam Baath

Şirket: Trunçgil Teknoloji, Gaziantep Teknopark

Proje: SmartHome-EnergyRL — Takviyeli Öğrenme Tabanlı Ev Enerji Yönetim Sistemi

# Gün 12 — Aşama 3: Hibrit Aksiyon Uzayı ve Ertelenebilir Yük

## 1. Bugün Ne Yapıldı?

Uygulama planının 12. günü kapsamında, src/env/energy_env.py dosyasına Aşama 3 desteği eklendi. Mevcut tek boyutlu sürekli aksiyon uzayı (Box(shape=(1,))), batarya + ertelenebilir cihaz kontrolünü birlikte barındıran iki boyutlu bir yapıya (Box(shape=(2,))) dönüştürüldü. Ek olarak gerçekçi multi-step cihaz çalışma modeli, günlük aktivasyon sınırı ve tüm kural tabanlı politikaların Aşama 3 uyumluluğu sağlandı.

## 2. Hibrit Aksiyon Uzayı Tasarımı

action[0]  ∈ [-1, 1]   →  Batarya kontrolü (sürekli)

action[1]  ∈ [-1, 1]   →  Ertelenebilir yük sinyali (ayrıklaştırılır)

> 0  ve saat penceresi içinde  →  cihazı çalıştır

≤ 0  veya pencere dışında      →  çalıştırma

Gymnasium Tuple veya Dict aksiyon uzayları Stable-Baselines3'ün tüm algoritmalarıyla uyumlu değildir; bu nedenle ayrık sinyali sürekli uzaya gömme (embedding) yöntemi tercih edildi. step() içinde int(action[1] > 0.0 and in_window) ile anlık ayrıklaştırma yapılmaktadır.

## 3. Gözlem Uzayı Güncellemesi

enable_deferrable=True olduğunda gözlemin sonuna 2 yeni eleman eklendi:

| İndeks | Alan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| [-2] | device_used_today | 0=henüz çalıştırılmadı, 1=bugün en az bir kez çalıştı |
| [-1] | device_steps_remaining_norm | Kalan çalışma adımı / toplam adım [0,1] |

| Aşama | Gözlem Boyutu |
| --- | --- |
| Aşama 1 | 56 |
| Aşama 2 | 104 |
| Aşama 3 (Faz 1 üstünde) | 58 |
| Aşama 3 (Faz 2 üstünde) | 106 |

## 4. Multi-Step Cihaz Çalışma Modeli

Gerçekçi cihaz davranışı: çamaşır makinesi gibi cihazlar başlatılınca deferrable_load_hours saat boyunca durdurulamaz biçimde çalışır.

# Aktivasyon: sadece cihaz çalışmıyorsa + pencere içi + limit dolmamışsa

if action[1] > 0 and in_window and under_limit and not_running:

device_steps_remaining = round(deferrable_load_hours)

# Her adımda: çalışıyorsa yük uygula ve geri say (durdurulamaz)

if device_steps_remaining > 0:

device_steps_remaining -= 1

demand += deferrable_load_power_kw

## 5. Reward Hacking Cezası ve Aktivasyon Limiti

Episode sonu cezası: Cihaz gün boyunca hiç çalıştırılmazsa -2.0 TL ceza.

Günlük aktivasyon limiti (max_activations_per_day=2): Ajan aynı cihazı günde 2'den fazla çalıştıramaz. Cihazı sürekli açıp kapatan politikaları engeller.

## 6. Kural Tabanlı Politikaların Aşama 3 Uyumluluğu

src/baselines/rule_based.py modülüne _make_action() yardımcı fonksiyonu eklendi. enable_deferrable=True ortamda tüm 7 politika otomatik olarak (2,) aksiyon döndürür.

| Politika | Deferrable Stratejisi |
| --- | --- |
| HoldPolicy | Hiç çalıştırma |
| ThresholdPolicy | Ucuz fiyat diliminde çalıştır |
| SelfConsumptionPolicy | Güneş fazlasında çalıştır |
| ToUPolicy | Gündüz orta dilimde çalıştır (pik/gece dışında) |
| ForecastAwarePolicy | Günün en ucuz %25'inde çalıştır |
| PeakShavingPolicy | Net çekiş düşükken çalıştır |
| GridAwarePolicy | Kesinti/DR yoksa ve fiyat ucuzsa çalıştır |

## 7. Episode Metrik Takibi

"device_activation_count": int    # gün içi toplam aktivasyon sayısı

"device_activation_rate": float   # aktivasyon_sayısı / saat_sayısı

## 8. Geriye Dönük Uyumluluk

enable_deferrable=False (varsayılan) ile ortam, Aşama 1 ve Aşama 2 davranışını tam olarak korur.

## 9. Testler

| Dosya | Yeni Test | Toplam |
| --- | --- | --- |
| tests/test_energy_env.py | +17 (Aşama 3) | 28 |
| tests/test_rule_based.py | +15 (Faz 3 deferrable) | 54 |
| Toplam | +32 | 65/65 ✅ |

pytest tests/test_energy_env.py tests/test_rule_based.py -v → 65/65 geçti.

## 10. PR Review — Feedback ve Düzeltme

PR açıldıktan sonra iki teknik yorum geldi:

Aksiyon uzayı tasarımı: spaces.Box ile ayrık sinyal gömmek SB3 uyumluluğu açısından doğru tercih. İleride SB3 MultiInputPolicy desteği olgunlaşırsa gymnasium.spaces.Tuple((Box(-1,1), Discrete(2))) yapısına geçiş değerlendirilebilir — şimdilik aksiyon alınmadı.

Reward scaling — deferrable_penalty_coef düzeltmesi: Başlangıçta ceza katsayısı 5.0 TL olarak belirlenmişti. Ancak cihazın çalışma maliyeti hesaplandığında (1.5 kW × 1 h × ort. 2 TL/kWh ≈ 3 TL) cezanın elektrik maliyetinin üzerinde kaldığı görüldü. Bu durumda ajan fiyat sinyalini görmezden gelip her sabah 06:00'da refleks aktivasyon yapan "hyper-cautious" bir politika öğrenebilirdi. Katsayı 5.0 → 2.0 TL'ye düşürüldü; testler güncellenerek 65/65 geçti.

## 11. Git Commits (Gün 12)

feat(env): add Phase 3 multi-step deferrable load with run-duration model

feat(env): add max_activations_per_day limit to prevent reward hacking

feat(baselines): add Phase 3 deferrable support to all rule-based policies

test(env): add 17 Phase 3 tests (multi-step, steps_remaining, re-activation guard)

test(baselines): add 15 Phase 3 deferrable action tests (65/65 passing)

fix: reduce deferrable_penalty_coef 5.0->2.0 to prevent hyper-cautious policy

## 12. Teknik Öğrenimler

Hibrit aksiyon uzayı tasarımı, pekiştirmeli öğrenmede sürekli ve ayrık kararların birleştirilmesinde sık karşılaşılan bir sorundur. Gymnasium Tuple/Dict uzayları teorik olarak doğru yaklaşım olsa da SB3 uyumluluk kısıtları nedeniyle "embedding" yöntemi tercih edildi.

Multi-step device execution, tek adım enerji uygulamasından çok daha gerçekçidir. Cihaz başlatılınca deferrable_load_hours kadar adım boyunca çalışır ve ajan bu süreçte müdahale edemez. Bu, zamansal planlama yeteneklerini test eden daha zengin bir karar ortamı oluşturur.

Reward shaping konusunda önemli bir pratik ders: RL ajanları çok boyutlu ödül fonksiyonlarında kısmi hedefleri optimize edip diğerlerini ihmal edebilir. Episode sonu cezası + günlük aktivasyon limiti birlikte "constraint as penalty" yaklaşımının katmanlı uygulamasını örneklemektedir. Ceza katsayısının cihaz elektrik maliyetiyle orantılı tutulması, ajanın fiyat-duyarlı davranış sergilemesini sağlar.

## Yarın (Gün 13)

Aşama 3 ortamıyla PPO, A2C, SAC ve TD3 algoritmalarının yeniden eğitimi yapılacak. device_activation_rate metriği TensorBoard'da izlenecek. Deferrable ceza katsayısının ajan davranışına etkisi raporlanacak.